# Sprint 3 Review

Datum: 2026-04-19 Scrum Master: Soufian Manai

## Opgeleverd

Werkende applicatie: navigatie, login/register, ReservationsView, InformationView, Add User View, Create Dish View.

## Commit & PR overzicht

Zie Sprint backlog voor de volledige commit-log en PR-lijst.

# Sprint 3

← Sprints · ← Home ← Sprint 2 · Sprint 4 →

| Periode | 2026-04-06 → 2026-04-19 |
| --- | --- |
| Scrum Master | Soufian Manai |
| Commits | 11 |
| Focus | Working app baseline, navigation, ReservationsView, Add/Create Dish/User views |

## Sprintdoel

Working app baseline, navigation, ReservationsView, Add/Create Dish/User views

## Opgeleverde taken

- Information View

- ReservationsView

- Login View

- Register View

- Create Dish View

- Add User View

- Welcome View

## Commits

| Datum | SHA | Auteur | Bericht |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-06 | f404fdf | graviaDaemon | Merge pull request #14 - Information-View |
| 2026-04-06 | 62d5845 | graviaDaemon | Merge pull request #15 - ReservationsView |
| 2026-04-06 | a3cea14 | Gravia Daemon | Basis werkende app, eerste bugs |
| 2026-04-06 | 4cb7308 | Gravia Daemon | Adding in navigation |
| 2026-04-06 | 8da58d0 | Gravia Daemon | Updates and tests |
| 2026-04-06 | e2f5718 | Gravia Daemon | Updated registration of admin users |
| 2026-04-08 | dce9bdf | Quintin Blume | Merge pull request #16 - souf/scherm-verbinding |
| 2026-04-09 | b662386 | Quintin Blume | Admin can now see all registered users |
| 2026-04-10 | 6f88f7e | Randysheo | Create Dish View |
| 2026-04-10 | 74a9409 | Randysheo | Add User View |

Zie Tasks Tracker voor de volledige taakstatus en Time Registration voor de uren per persoon.